## Slide 1: Sport Challenge Projekt
Softwareprojekt für doubleSlash
Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

## Slide 2: Überblick
Einführung
Umsetzung
Projektmanagement
Prototyp
Ausblick

## Slide 3
Einführung

## Slide 4: Thema
Problem: doubleSlash betreut 2 Gruppen
Vergleich mit anderer Gruppe
Lösung: Anderes Thema
Sport Challenge
01
02

## Slide 5: Sport Challenge
Teams gegeneinander
Erfassung der Distanz
Spende der Gesamtstrecke
Preis für Gewinnerteam

## Slide 6: Projekt
Webplattform für die Sport Challenge
Löst Excel-Tabelle & Confluence ab
  Zusammenführen mehrerer Plattformen

## Slide 7: Anforderungen
Erweiterbar
Offene Lizenz
Im Browser aufrufbar
Responsiv
Containerized
Agil

## Slide 8: Zielgruppe
Mitarbeiter
der Firma doubleSlash
Mitarbeiter,
die an Sport interessiert
sind

## Slide 10
Umsetzung

## Slide 11: Architektur
SAML
SAML
REST
Frontend
Backend
Database
Identity Server

## Slide 12: Technologien

## Slide 13: Entwicklungsumgebung
Backend
Docker für die Container
Frontend
Microsoft Visual Studio Code
Backend
IntelliJ von JetBrains
Plattform
Microsoft Windows

## Slide 14
Projektmanagement

## Slide 15: Projektorganisation
Vorgehensmodell
Ticketmanagement
Aufgabenverteilung

## Slide 16: Versionsverwaltung
HSE GitLab
Feature Branches
Testabdeckung 80%
Automatisierung mit CI/CD

## Slide 17: Risiken
Risiken | Präventionsmaßnahmen
Inkorrekte Aufwandseinschätzung | Kontinuierliche Anpassung
Mangelnde Erfahrung | Zusammenarbeit mit Betreuer und Kunden
Mangel an Zeit | Regelmäßige Code Reviews
 | Workshops mit dem Kunden

## Slide 18: Aufwandschätzung
Grobe Schätzung für alles: 290.5 Stunden
  29 Stunden pro Woche, 7 Stunden für jeden
Nur geforderte Features: 98.5 Stunden

## Slide 19
Prototyp
Notes: https://www.figma.com/file/Da7M5IRryhv2g9f0ncDDrl/SCP-Prototyp?node-id=0-1&t=ZlcD3ZckKX5SFaHy-0

## Slide 20
Ausblick

## Slide 21: Die nächsten Sprints
Zuerst
Später
Zuletzt
Login
Challenge erstellen
Distanz eintragen
Erweiterte Features
„Nice to haves“

## Slide 22
Danke fürs Zuhören

## Slide 23: Bildquellen
https://logos-download.com/wp-content/uploads/2016/09/React_logo_wordmark.png
https://www.nicepng.com/png/full/31-314820_logo-spring-spring-framework-logo-svg.png
https://assets.stickpng.com/images/62cdccb0e106734e1ce200aa.png
https://pretius.com/wp-content/uploads/2023/02/Keycloak.png
https://www.idalko.com/wp-content/uploads/2019/05/Jira-for-scrum.png
https://code.visualstudio.com/brand
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Windows_logo_-_2012.svg/1024px-Windows_logo_-_2012.svg.png
https://www.docker.com/wp-content/uploads/2022/03/Moby-logo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/IntelliJ_IDEA_Icon.svg/1024px-IntelliJ_IDEA_Icon.svg.png
https://www.gruender.de/wp-content/uploads/2017/08/projektmanagement-975x488.jpeg
https://it-berufe.de/_nuxt/image/6d09e6.webp
https://t3n.de/news/wp-content/uploads/2020/01/Prototyp-Webdesign-Webentwicklung-Shutterstock.jpg
https://life.pravda.com.ua/images/doc/f/7/f7cdeb3-sport-big.jpg
https://static.thenounproject.com/png/44251-200.png
https://buj-verband.de/wp-content/uploads/2022/09/Platzhalter-Frau.png
https://buj-verband.de/wp-content/uploads/2022/09/Platzhalter-Mann.png