## Slide 1: Sport Challenge Projekt
Softwareprojekt für doubleSlash

## Slide 2: Überblick
Einführung
Umsetzung
Projektmanagement
Prototyp
Ausblick

## Slide 3: Einführung

## Slide 4: Thema
Problem: doubleSlash betreut 2 Gruppen
Vergleich mit anderer Gruppe
Lösung: Anderes Thema
Sport Challenge

## Slide 5: Sport Challenge
Teams gegeneinander
Erfassung der Distanz
Spende der Gesamtstrecke
Preis für Gewinnerteam

## Slide 6: Anforderungen
Im Browser aufrufbar
Responsiv
Erweiterbar
Containerized
Agil
Offene Lizenz

## Slide 7: Projekt
Webplattform für die Sport Challenge
Löst Excel-Tabelle & Confluence ab
Zusammenführen mehrerer Plattformen

## Slide 8: Zielgruppe
Mitarbeiter der Firma doubleSlash
Mitarbeiter, die an Sport interessiert sind
Variable IT-Kenntnisse
Nur interner Gebrauch

## Slide 10: Umsetzung

## Slide 11: Architektur
SAML
SAML
REST
Frontend
Backend
Database
Identity Server

## Slide 12: Technologien

## Slide 13: Entwicklungsumgebung
BACKEND
FRONTEND
PLATTFORM

## Slide 14: Projektmanagement

## Slide 15: Projektorganisation
Vorgehensmodell
Ticketmanagement
Aufgabenverteilung

## Slide 16: Organisation in GitLab
HSE GitLab
Feature Branches
Testabdeckung 80%
Automatisierung mit CI/CD

## Slide 17: Risiken
Risiken | Präventionsmaßnahmen
Inkorrekte Aufwandseinschätzung | Kontinuierliche Anpassung
Mangelnde Erfahrung | Zusammenarbeit mit Betreuer und Kunden
Mangel an Zeit | Regelmäßige Code Reviews
 | Workshop mit dem Kunden

## Slide 18: Aufwandschätzung
Grobe Schätzung für alles: 290.5 Stunden
29 Stunden pro Woche, 7 Stunden für jeden
Nur geforderte Features: 98.5 Stunden

## Slide 19: Prototyp
Weiter in Figma
Notes: https://www.figma.com/file/Da7M5IRryhv2g9f0ncDDrl/SCP-Prototyp?node-id=0-1&t=ZlcD3ZckKX5SFaHy-0

## Slide 20: Ausblick

## Slide 21: Die nächsten Sprints
Zuerst
Login
Challenge erstellen
Distanz eintragen
Später
Zuletzt
Erweiterte Features
„Nice to haves“

## Slide 22: Danke fürs Zuhören
Bei Fragen oder Feedback bitte melden.

## Slide 23: Bildquellen
https://logos-download.com/wp-content/uploads/2016/09/React_logo_wordmark.png
https://www.nicepng.com/png/full/31-314820_logo-spring-spring-framework-logo-svg.png
https://assets.stickpng.com/images/62cdccb0e106734e1ce200aa.png
https://pretius.com/wp-content/uploads/2023/02/Keycloak.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/IntelliJ_IDEA_Icon.svg/1024px-IntelliJ_IDEA_Icon.svg.png
https://logos-world.net/wp-content/uploads/2021/02/Docker-Symbol.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg/2048px-Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/08/21/29/windows-3384024_1280.png
https://pluralsight2.imgix.net/paths/images/scrum-a5c44d8364.png
https://www.atlassian.com/de/jira